제품 설계 및 개발 절차서

문서번호 : {{DOC_PREFIX}}-QM-212 / 개정번호 : 0 / 개정일자 : {{REV_DATE}}

| 작성 : |  | 검토 : |  | 승인 : |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. 적용범위

이 절차서는 회사의 제품에 대한 설계 및 개발의 계획, 입력, 관리, 출력 및 변경 관리에 이르는 전 과정에 대하여 적용한다. 본 절차서는 ISO 9001:2015 및 IATF 16949:2016 규격을 기반으로 한다.

2. 책임과 권한

2.1 대표이사

1) 회사의 모든 제품 설계 및 개발에 대한 최종 책임과 권한을 가진다.

2) [IATF 16949] 제품 설계 및 개발에 필요한 자원(인력, 설비, 소프트웨어 등)을 보장할 책임이 있다.

2.2 개발부서장 (연구소장)

1) 설계/개발 계획 수립부터 양산 승인(PPAP) 및 이관까지의 전 과정을 주관한다.

2) [IATF 16949] 다기능팀(MDT)을 운영하고, 고객 요구사항 및 기술 표준이 충족됨을 보장할 권한을 가진다.

3) 사내 엔지니어링 표준 및 시방을 승인한다.

2.3 품질부서장

1) 설계 단계에서의 품질 리스크 분석(FMEA 등)에 참여하고 검증한다.

2) 개발된 제품의 초도품 검사 및 고객 승인 업무(PPAP)의 품질 데이터를 검증한다.

2.4 생산부서장

1) 제조 공정 설계(Process Design)를 주관한다.

2) 양산 이관 시 제조 타당성을 최종 확인하고 공정 능력을 확보할 책임이 있다.

2.5 다기능팀 (MDT: Multidisciplinary Team)

1) [IATF 16949] 설계/개발 전 과정(계획, FMEA, 제어계획서, 공정설계 등)에 참여하여 의사결정을 수행한다.

2) 설계, 제조, 엔지니어링, 품질, 생산, 구매, 공급자, 유지보수 및 기타 적절한 기능을 대표하는 인원으로 구성된다.

3. 용어의 정의

3.1 기본 용어

본 절차에 적용된 용어의 정의는 경영매뉴얼과 기반 규격(ISO 9000, IATF 16949)에 따른다.

3.2 설계/개발 관련 용어

1) 설계(Design): 요구사항을 제품, 공정 또는 시스템의 규정된 특성이나 시방서로 변환하는 일련의 프로세스.

2) 개발(Development): 설계를 기반으로 실제 구현, 제작, 시험을 거쳐 제품을 구체화하는 과정.

3) 다기능팀(MDT): [IATF 16949] 제품 및 공정 설계/개발을 위해 조직의 다양한 기능 부서가 협력하는 팀. (APQP 활동의 주체)

4. (Plan) 설계 및 개발 계획

4.1 설계/개발 계획 수립

1) 개발부서장은 제품 요구사항 검토 후 다음 사항을 고려하여 계획을 수립한다.

- 설계/개발의 단계 및 일정 (APQP 단계 포함)

- 각 단계별 검토, 검증 및 타당성 확인 활동

- 설계/개발에 따른 책임과 권한

- 내/외부 자원 및 사내외 조직적 인터페이스

- [IATF 16949] 고객 특별 특성(Special Characteristics)의 파악 및 관리 계획

2) [IATF 16949] 프로젝트 관리 기법(APQP 또는 VDA-RGA 등)을 반드시 적용하여 계획을 수립하고 관리한다.

4.2 설계/개발 인력의 역량

1) 개발부서장은 참여 인력의 적격성을 보장해야 한다.

2) [IATF 16949] 제품 설계 책임자는 적용 가능한 설계 도구(CAD 등)와 기법(FMEA, DFM/DFA 등)에 대해 자격을 갖추어야 한다.

4.3 소프트웨어 개발 역량

1) [IATF 16949] 내장형 소프트웨어(Embedded Software)가 포함된 경우, 조직은 소프트웨어 개발 역량 평가(예: Automotive SPICE) 프로세스를 활용하여 품질보증 능력을 평가해야 한다.

2) 소프트웨어 개발에 대한 리스크 분석(잠재적 불량, 사이버 보안 등)을 수행하고 문서화한다.

5. (Do) 설계 및 개발 입력

5.1 제품 설계 입력

1) 개발부서장은 다음 사항을 포함하여 입력사항을 결정하고 문서화한다.

- 제품의 기능 및 성능 요구사항

- 법적 및 규제적 요구사항 (제품이 유통되는 국가의 법규 포함)

- 이전 유사 설계로부터의 정보 (Past Trouble, Lessons Learned)

- [IATF 16949] 고객이 지정한 특별 특성 및 식별, 추적성, 포장 요구사항

- [IATF 16949] 내장형 소프트웨어 요구사항

- [IATF 16949] 제품 설계 입력으로서의 대안 검토 (설계 트레이드 오프 분석 등)

- [ISO 14001] 폐기 용이성, 유해물질 배제 확인

2) 입력 사항은 불명확하거나 모순되지 않아야 하며, 검토를 통해 해결되어야 한다.

3) 제품 설계 입력 사항의 결정과 적용에는 다음과 같은 사항을 고려한다.

- 이전 설계 경험

- 경쟁사 및 시장 제품 벤치마킹

- 설계에 적용할 수 있는 기술 정보

- 특허 등 지적 재산권

5.2 제조 공정 설계 입력

1) [IATF 16949] 생산부서장은 다음 사항을 제조 공정 설계 입력으로 식별하고 검토한다.

- 제품 설계 출력 데이터 (특성치, 도면 등)

- 생산성, 공정 능력, 비용 목표

- 제조 기술 대안 및 설비 요구사항

- 고객의 요구사항 (있는 경우)

- 이전 개발 경험 및 공정 FMEA 결과

- 인체공학적 작업 환경 및 안전 요구사항

2) 제조 공정 설계 시에는 공정 이상에 대비한 임시 변경 공정도 함께 설계한다. 이러한 임시 변경 공정은 승인된 제품 제조 공정과 동일하게 설계하고 검증해야 한다.

6. (Check) 설계 및 개발 관리

6.1 모니터링 및 측정

1) 개발부서장은 설계/개발의 진행 상황을 계획된 일정과 비교하여 주기적으로 모니터링한다. (Event-driven 검토 포함)

2) [IATF 16949] 설계/개발의 특정 단계(Milestone)에서 고객의 승인을 득하거나 요약 결과를 보고한다.

6.2 설계 검토, 검증 및 타당성 확인

1) 설계 검토(Review): 설계/개발 결과가 요구사항을 충족할 수 있는지 평가하고 문제점을 파악하기 위해 다기능팀 회의 등을 통해 수행한다.

2) 설계 검증(Verification): 설계 출력이 설계 입력 요구사항을 충족하는지 시험, 계산, 분석 등을 통해 확인한다. (예: 신뢰성 시험, 시뮬레이션)

3) 타당성 확인(Validation): 결과 제품이 의도된 사용 목적에 부합하는지 확인한다. 이는 양산 전 제품(시작품)을 통해 수행되어야 한다.

4) [IATF 16949] 제품 유효성 확인은 고객 요구사항에 따라 수행되어야 하며, 정부 승인이나 규제 기준이 있는 경우 이를 포함한다.

6.3 시작품(Prototype) 관리

1) [IATF 16949] 고객이 요구하는 경우 시작품 관리 계획서(Control Plan)를 수립하고, 이에 따라 시작품을 제작, 검사한다.

2) 가능한 한 양산과 동일한 공급자, 설비, 공정을 사용하여 제조한다.

7. (Act) 설계 및 개발 출력

7.1 제품 설계 출력

1) 설계/개발 출력은 입력 요구사항을 충족함을 입증할 수 있는 형태여야 한다.

2) 주요 출력물:

- 제품 시방서, 도면 (GD&T 포함), 3D 모델링 데이터

- [IATF 16949] 특별 특성 목록

- [IATF 16949] 설계 FMEA (DFMEA)

- [IATF 16949] 제품 신뢰성 시험 결과

- [IATF 16949] 서비스 진단 가이드 및 수리 방법 (해당 시)

- [IATF 16949] 제품 실수방지(Error-proofing) 결과

7.2 제조 공정 설계 출력

1) 제조 공정 설계 출력은 다음 사항을 포함하여 문서화한다.

- 시방서 및 도면

- 제조 공정 흐름도 및 레이아웃(Layout)

- [IATF 16949] 공정 FMEA (PFMEA)

- [IATF 16949] 관리계획서 (Control Plan – 선행 양산 및 양산용)

- 작업표준서 및 검사기준서

- 제조 공정 능력 데이터 및 품질 목표 달성 결과

- 공정 실수방지(Error-proofing) 확인 결과

- 신속한 탐지 및 수정 방법 (반응 계획)

8. (Act) 설계 및 개발 변경

8.1 변경 관리

1) 설계/개발 완료 후 또는 진행 중 발생하는 모든 변경은 ‘({{DOC_PREFIX}}-QM-215) 변경관리 절차’에 따라 식별, 검토, 승인되어야 한다.

2) 변경이 제품의 구성요소 및 인도된 제품에 미치는 영향을 평가해야 한다.

3) [IATF 16949] 고객이 요구하는 경우, 변경 실행 전 고객의 승인을 득해야 한다.

4) [IATF 16949] 내장형 소프트웨어 변경 시 하드웨어와의 호환성을 검증하고, 개정 이력을 문서화한다.

9. 도면 및 설계/개발 기록 관리

9.1 도면 관리

1) 접수 도면: 고객사 도면 번호 및 리비전을 기준으로 '({{DOC_PREFIX}}-QM-212-01) 도면관리대장'에 등록하여 관리한다.

2) 자사 도면: 사내 품번 체계에 따라 번호를 부여하고 '({{DOC_PREFIX}}-QM-212-01) 도면관리대장'에 등록하여 관리한다.

3) 구본 관리: 도면 변경 시 구본은 즉시 회수하여 폐기하거나, 보존 필요 시 "비관리본" 표기를 하여 오용을 방지한다.

9.2 기록 보존

1) [IATF 16949] 제품 승인 절차(PPAP) 서류, 툴링 기록, 제품 및 공정 설계 기록, 구매 주문서, 계약/수정 사항은 제품의 양산 중단 후 최소 13년(또는 고객 요구사항) 동안 보관한다.

10. 기록 작성 양식

| 양식 번호 | 기록명/양식명 | 보관 기간 | 작성/보관부서 |
| --- | --- | --- | --- |
| {{DOC_PREFIX}}-QM-212-01 | 도면관리대장 | 영구(지속관리) | 개발부서 |
| {{DOC_PREFIX}}-QM-212-02 | 설계/개발 계획서 (APQP) | 단종 후 13년 | 개발부서 |
| - | 설계 입력/출력 자료 | 단종 후 13년 | 개발부서 |
| {{DOC_PREFIX}}-QM-212-03 | 설계 검토/검증/타당성확인 보고서 | 단종 후 13년 | 개발부서 |
| - | FMEA (DFMEA/PFMEA) | 단종 후 13년 | 개발/생산부서 |
| - | 관리계획서 (Control Plan) | 단종 후 13년 | 생산/품질부서 |
| - | 제품 승인 서류 (PPAP) | 단종 후 13년 | 품질부서 |

*** PPAP(PSW), FMEA, 관리계획서(Control Plan)는 AIAG Manual 기준에 따른다.

[{{DOC_PREFIX}}-QM-212 제품 설계 및 개발 절차서] 개정 이력

| 개정번호 |  | 개정일자 |  | 개정사유 및 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | {{REV_DATE}} |  | ISO 9001:2015/IATF 16949:2016 도입에 따른 최초 제정 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |